## Slide 1
Seguimiento a las Iniciativas Estratégicas

## Slide 2
Fecha límite entrega formato
Follow up Portafolio
Periodo integrar información
Calendario de seguimiento

## Slide 3: Portafolio en Sharepoint Actualizar status aquí previo a la sesión
Liga al sitio:
https://fefmx.sharepoint.com/sites/TecVentures/
Actualiza aquí

## Slide 4
(Nombre de iniciativa/proyecto)
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner:
Product Owner:
Líder técnico:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
A
B
C
D
Unidad de negocio

## Slide 5
(Nombre de iniciativa/proyecto)
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Chf Product Owner:
Product Owner:
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Unidad de negocio
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 6
(Nombre de iniciativa/proyecto)
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Unidad de negocio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 8
Tandas
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Crear un sistema de ahorro colectivo tomando como base el modelo de AUTOFIN donde un grupo de personas se reúne para contribuir con una cantidad de dinero de manera regular y rotativa.
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: TBD
Líder Técnico: TBD
SM/Procesos: TBD
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP TecVentures

## Slide 9
Tandas
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: TBD
Líder Técnico: TBD
SM/Procesos: TBD
VP Tec Ventures
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 10
Tandas
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 11
Design Tec
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Crear un marketplace donde miles de dueños y proveedores especializados en diseño de espacios donde puedan encontrar soluciones para rediseño y/o remodelación de espacios. Un lugar seguro y confiable por el respaldo de proveedores certificados
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner:
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP Tec Ventures

## Slide 12
Design Tec
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner:
Líder Técnico:
SM/Procesos:
VP Tec Ventures
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 13
Design Tec
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 14
Videojuegos
Captar a nuevos clientes a través de Videojuegos online para ganar puntos y monetizar para que los jugadores puedan adquirir boletos del sorteo Tec, artículos promocionales, etc.
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner:
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP Tec Ventures

## Slide 15
Videojuegos
Captar a nuevos clientes a través de Videojuegos online para ganar puntos y monetizar para que los jugadores puedan adquirir boletos del sorteo Tec, artículos promocionales, etc.
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner:
Líder Técnico:
SM/Procesos:
VP Tec Ventures
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 16
Videojuegos
Captar a nuevos clientes a través de Videojuegos online para ganar puntos y monetizar para que los jugadores puedan adquirir boletos del sorteo Tec, artículos promocionales, etc.
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 17
Nueva Campaña .MX
Incrementar el posicionamiento de .MX (creciendo la base de dominios), y aprovechando el orgullo por México.
Potenciar el posicionamiento de los dominios .MX, con base en el orgullo por México.
Producto
Nueva campaña de publicidad basada en concepto creativo alrededor del orgullo por México.
Buscamos impulsar el dominio .mx en México conectando auténticamente con el orgullo mexicano. Nuestro objetivo es generar una verdadera conexión con la audiencia, logrando que se identifiquen plenamente con nuestra marca y esperando una mejora radical en el posicionamiento (Disruptiva).
Equipo
Cantidad de dominios registrados.
Top of Mind
Share of Mind
Indicadores de efectividad de campañas en línea.
Indicadores de desempeño de campañas en redes sociales.
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
NIC
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Ernesto Bojórquez
Líder Técnico: N/A
SM/Procesos: N/A

## Slide 18
Nueva Campaña .MX
Incrementar el posicionamiento de .MX (creciendo la base de dominios), y aprovechando el orgullo por México.
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Ernesto Bojórquez
Líder Técnico: N/A
SM/Procesos: N/A
NIC
Fecha fin plan: Diciembre 2023
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado: Por Definir
Presupuesto ejercido: Por Definir
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
Realizamos el brief de la campaña.
Selección de Agencia creativa.
Cotización de proyecto por parte de agencia.
Iniciamos proyecto con agencia seleccionada (Majadma), acordando requerimientos y tiempos de entrega.
Presentación de 3 propuestas de Concepto Creativo.
Diseño de materiales para Campaña.
Entrega de propuestas en tiempo y forma.
Calidad de las propuestas presentadas.
Tiempo para ajustes.
Entrega a tiempo de materiales para promoción.
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 19
Nueva Campaña .MX
Incrementar el posicionamiento de .MX (creciendo la base de dominios), y aprovechando el orgullo por México.
NIC
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Lanzamiento Nueva Campaña / Promoción Precio
Campaña en INCMTY
Inicio de Proyecto
Mapa de ruta

## Slide 20
Posicionamiento
Festival INC MTY
1.-Posicionar al .mx como herramienta de orgullo de emprendedores mexicanos o ligados a México
2. Sacar un reto para fomentar el emprendimiento y escalamiento a través del internet
3.-Posicionar a Akky como el socio de los emprendedores.
4.-Posicionar a Akky consulting como el socio de los emprendedores para profesionalizar sus negocios.
5.-Extender el pago de la colaboración de NIC para generar presencia de marca para Sorteos Tec, Club 16 y Tec Venues
Potencializar la oportunidad del Festival anual para promover el .mx en todos sus espacios y asistentes
Participación en Expo para Sorteos Tec, Club 16 y Tec Venues
Producto
Presencia de marca para .mx
Espacios de expo para Sorteos Tec, Club 16 y Tec Venues
Equipo
Incremento en desplazamiento y ventas del .mx a través de Akky y sus distribuidores
Visitas al estand de Expo de Sorteos Tec, Club 16 y Tec Venues
Generación de Leads para Club 16 y Tec Venues
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
.mx | NIC | Akky
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: ídem
Líder Técnico: N/A
SM/Procesos: N/A

## Slide 21
Posicionamiento Festival INC MTY
1.-Posicionar al .mx como la herramienta de orgullo de todos los emprendedores mexicanos o ligados a México.
2. Sacar un reto para fomentar el emprendimiento y escalamiento a través del internet
3.-Posicionar a Akky como el socio de los emprendedores.
4.-Posicionar a Akky consulting como el socio de los emprendedores para profesionalizar sus negocios.
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: ídem
Líder Técnico: N/A
SM/Procesos: NA
NIC | Akky
Fecha fin plan: Nov 23
Fecha fin real: Nov 23
Estatus:
Presupuesto autorizado: por definir
Presupuesto ejercido: pte
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
Acuerdos del convenio de colaboración entre las áreas con el acompañamiento del de Gestión Financiera
Convenio de Colaboración firmado y relación de pagos en especie con fechas y montos
Confirmación de productos disponibles para .mx, Akky y Akky Consulting.
Confirmación de espacios en Expo para Sorteos Tec, Club 16 y Tec Venues
Falta de disponibilidad de productos para la participación del .mx y resto de negocios
Tiempo suficiente para la preparación de materiales para tener presencia de calidad en la expo
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 22
Posicionamiento
Festival INC MTY
1.-Posicionar al .mx como la herramienta de orgullo de todos los emprendedores mexicanos o ligados a México.
2. Sacar un reto para fomentar el emprendimiento y escalamiento a través del internet
3.-Posicionar a Akky como el socio de los emprendedores.
4.-Posicionar a Akky consulting como el socio de los emprendedores para profesionalizar sus negocios.
NIC | Akky
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fecha límite de confirmación de productos y espacios a los que podremos acceder
Inicio de Proyecto
Ejecución de la participación en el Festival 2023
Mapa de ruta
Sesión de alineación acompañados por Gestión Financiera

## Slide 23
Prestador de Servicios de Certificación acreditado (PSC)
Creación de una nueva unidad de negocio que brinde servicios de certificados digitales como un Prestador de Servicios de Certificación Acreditado (PSC) ante la Secretaría de Economía con lo cual seremos una entidad que garantiza la identidad de las personas que firman documentos digitales, o enviar correos electrónicos dando confianza al receptor de la validez de la identidad de la persona, apoyando las iniciativas de transformación digital propuestas por del Tecnológico de Monterrey.
Emisión de certificados digitales de manera ágil y a través de un proceso digital escalable, siendo proactivos en la comercialización de los certificados, lo cual actualmente en México es una oportunidad potencial.
Adicionalmente buscamos enlazar la aplicación de Identidad Digital desarrollada por el Tecnológico de Monterrey con un certificado digital validado por PSC, considerando ahorros significativos para el Tec.
Producto
Entidad certificada como PSC avalada por la Secretaría de Economía
Establecer operación sobre la generación de certificados digitales
Desarrollo de aplicación para la emisión de firmas electrónica avanzada la cual podrá genera:
  Certificados digitales
  Constancias de conservación de mensajes de datos
  Sellos digitales de tiempo
Equipo
Desarrollo del producto
Costo del proyecto para certificarnos como PSC
Porcentaje del cumplimiento del Plan
Firma de un contrato por parte del Tec de Monterrey del al menos 5 años.
Desempeño del producto del proyecto
Cantidad de licencias de Certificados digitales otorgados para el Tecnológico de Monterrey.
Ingreso, costo y utilidad generada por la comercialización de las licencias.
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
NIC
Chf Product Owner: Carles Abarca
Product Owner: Elida Villarreal
Líder Técnico: Ignacio Acosta
SM/Procesos: TBD

## Slide 24
Prestador de Servicios de Certificación acreditado (PSC)
Creación de una nueva unidad de negocio que brinde servicios de certificados digitales como un Prestador de Servicios de Certificación Acreditado (PSC) ante la Secretaría de Economía con lo cual seremos una entidad que garantiza la identidad de las personas que firman documentos digitales, o enviar correos electrónicos dando confianza al receptor de la validez de la identidad de la persona, apoyando las iniciativas de transformación digital propuestas por del Tecnológico de Monterrey.
Chf Product Owner: Carles Abarca
Product Owner: Elida Villarreal
Líder Técnico:
SM/Procesos:
NIC
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
Análisis de requerimientos para ser PSC
Base inicial del Modelo de Negocio
Construcción del Modelo Financiero
Creación de Supuestos
Evaluación de modelo de Negocio con Carles
Investigación de costo de licencias con proveedores externos
Validación de nuevo producto SSL.
Clarificación de proceso de emisión y validación y entrega de certificados en el registro de estudiantes y padres de familia.
Clarificación de esquema tecnológico del sistema de inscripciones y componentes Tec.sign (Carmen Reyes).
No conseguir el patrocinio por parte del Tecnológico de Monterrey.
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 25
Prestador de Servicios de Certificación acreditado (PSC)
Creación de una nueva unidad de negocio que brinde servicios de certificados digitales como un Prestador de Servicios de Certificación Acreditado (PSC) ante la Secretaría de Economía con lo cual seremos una entidad que garantiza la identidad de las personas que firman documentos digitales, o enviar correos electrónicos dando confianza al receptor de la validez de la identidad de la persona, apoyando las iniciativas de transformación digital propuestas por del Tecnológico de Monterrey.
NIC
Septiembre 2023 Octubre 2023 Ene-Jun 2024 Julio-Dic 2024 Enero-Junio 2025 Jul-Dic 2025
Inicio del proyecto
Fin de Evaluación de la Oportunidad
Mapa de ruta
Fin del desarrollo del sistema
Fin de evaluación de la secretaria
Lanzamiento

## Slide 26
Emprendimiento por México
Incremento en la cantidad de dominios .MX, a través del fomento a la digitalización de las PYMES y Emprendedores, con una oferta de dominio más servicios digitales sin costo temporalmente.
Incremento en la cantidad de dominios .MX, apoyando a estudiantes de profesional en la generación de su identidad digital, con herramientas (sin costo temporalmente) que les permitan diseñar y publicar su portafolio digital.
Incrementar y acelerar la participación de los emprendedores y PYMES en el mundo digital, y con ello incrementar la demanda de nombres de dominio .MX.
Además, anticipar y acelerar la incursión en el mundo digital de estudiantes; generando con ello una mayor demanda de nombres de dominio, y creando una lealtad con los nombres de dominio .MX.
Producto
Programa dirigido a PYMES y Emprendedores para fomentar su digitalización, a través de un sitio WEB con la oferta de servicios digitales ofrecidos por NIC y sus distribuidores. Esta oferta incluye dominio .MX sin costo por un año, cuenta de correo electrónico por tres meses, y una herramienta para construir una página web/tienda en línea por tres meses. Estos últimos dos servicios también son sin costo durante los primeros tres meses, y el distribuidor podría ampliar este plazo en su oferta y/o incluir otros servicios. Este programa también incluirá contenidos de capacitación / educación sobre cómo incursionar en el mundo digital de forma efectiva.
Programa dirigido a Estudiantes, equivalente al descrito para PYMES. Con una personalización de la oferta para estudiantes, a través de plantillas orientadas a ellos, y contenidos de interés para estudiantes.
Equipo
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
NIC
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Ernesto Bojórquez
Arquitecto TI: Ignacio Acosta
SM/Procesos: Jesús Morales
Desarrollo del producto
Porcentaje del cumplimiento del Plan
Cumplimiento de fechas de liberación de MVPs.
Desempeño del producto del proyecto
Cantidad de Registros obtenidos por cada esfuerzo.
Cantidad de dominios y servicios digitales renovados.
Inversión en cada esfuerzo de la iniciativa.

## Slide 27
Emprendimiento por México
Incremento en la cantidad de dominios .MX, a través del fomento a la digitalización de las PYMES y Emprendedores, con una oferta de dominio más servicios digitales sin costo temporalmente.
Incremento en la cantidad de dominios .MX, apoyando a estudiantes de profesional en la generación de su identidad digital, con herramientas (sin costo temporalmente) que les permitan diseñar y publicar su portafolio digital.
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Ernesto Bojórquez
Líder Técnico: Ignacio Acosta
SM/Procesos: Jesús Morales
NIC
Fecha fin plan: Febrero 2024.
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado: Por definir.
Presupuesto ejercido: Por definir.
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
Diseño de sitio para PYMES.
Demo de Cursos – IEEGL.
Guiones para videos PYMES.
Grabación de videos PYMES.
Diseño de sitio de Estudiantes.
Guiones videos Estudiantes.
Grabación de videos Estudiantes.
Videos para Estudiantes terminados.
Sitio para Estudiantes terminado.
Videos para PYMES terminados.
Avance en desarrollo de sitio para PYMES.
Tiempos de producción de contenidos de educación / capacitación.
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 28
Emprendimiento por México
Incremento en la cantidad de dominios .MX, a través del fomento a la digitalización de las PYMES y Emprendedores, con una oferta de dominio más servicios digitales sin costo temporalmente.
Incremento en la cantidad de dominios .MX, apoyando a estudiantes de profesional en la generación de su identidad digital, con herramientas (sin costo temporalmente) que les permitan diseñar y publicar su portafolio digital.
NIC
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
MVP 1 - Estudiantes
MVP 2 - PYMES
Inicio de Proyecto
Evaluación Pruebas Piloto
Mapa de ruta

## Slide 29
Narrativa TecVentures y Heatmaps
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Evaluar planes de mitigación y riesgo legal / fiscal
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP Tec Ventures
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: Blanca Torres
Líder Técnico:
SM/Procesos:

## Slide 30
Narrativa TecVentures y Heatmaps
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: Blanca Torres
Líder Técnico:
SM/Procesos:
VP Tec Ventures
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 31
Narrativa TecVentures y Heatmaps
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 32
Colaboraciones y Alianzas
Consolidación de plan de alianzas con un proceso institucional que permita obtener el - full potential- de cada una, permitiendo sinergias entre todos los negocios.
Beneficios de interés y desarrollo conjunto compartiendo fortalezas para potencializar los negocios en colaboración con áreas del Tec y socios estratégicos
Maximizar el uso de los recursos digitales a través del comité del Ecosistema Digital
Producto
Firma de Alianzas
Quick wins del Ecosistema Digital
Kits de ventas para equipo de ventas extendido (exatec, VEC, SF)
Equipo
Firma de Alianzas con socios estratégicos y los negocios de Tec Ventures
Reporte de seguidores y Likes para los negocios de Tec Ventures
Chf Product Owner: Hernán García y Líderes de negocios
Product Owner: Cecilia Lartigue
Arquitecto TI:
SM/Procesos: Cecilia Lartigue
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP Tec Ventures

## Slide 33
Colaboraciones y Alianzas
Consolidación de plan de alianzas con un proceso institucional que permita obtener el - full potential- de cada una, permitiendo sinergias entre todos los negocios.
Chf Product Owner: Hernán García y Líderes de negocios
Product Owner: Cecilia Lartigue
Arquitecto TI:
SM/Procesos: Cecilia Lartigue
VP Tec Ventures
Fecha fin plan: N/A
Fecha fin real: N/A
Estatus:
Presupuesto autorizado: N/A
Presupuesto ejercido: N/A
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
Kits de Venta: Club 16, Tec Venues, Akky Consulting y Raspberry
Capacitación a los equipos de ventas extendidos y relación de vendedores afiliados que colaborarán con el equipo extendido
Resultados de ventas del programa de aliados.
Resultados del plan de acción de los Quick wins del comité de Ecosistema Digital
Disponibilidad de agendas de Prospectos Aliados para presentar Programa
Revisiones de contratos y procesos administrativos por parte de los aliados para la entrega de beneficios en tiempo que empaten con el programa de obra de la casa
Disponibilidad de agendas para la Programación de capacitación de equipos extendidos
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 34
Colaboraciones y Alianzas
Consolidación de plan de alianzas con un proceso institucional que permita obtener el - full potential- de cada una, permitiendo sinergias entre todos los negocios.
Generar beneficios que permitan que la casa de Sorteos Tec tenga costo cero
Aliados para Marketplace de Sorteos Tec
Mobiliario casa habitat
Producto
Programa Aliados Sorteos Tec
Marketplace, aliados colaborando
Casa hábitat, aliados colaborando
Equipo
Monto de productos y materiales sin costo para la casa del Sorteo.
Generación de nuevos Lead para los negocios a través del Programa Aliados Sorteos Tec
Cantidad de aliados colaborando en el Marketplace.
Colaborando en casa hábitat
Chf Product Owner: Hernán García y Líderes de negocios
Product Owner: Cecilia Lartigue
Arquitecto TI:
SM/Procesos: Marco Galvéz / Sorteos
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP Tec Ventures

## Slide 35
Colaboraciones y Alianzas
Consolidación de plan de alianzas con un proceso institucional que permita obtener el - full potential- de cada una, permitiendo sinergias entre todos los negocios.
Chf Product Owner: Hernán García y Líderes de negocios
Product Owner: Cecilia Lartigue
Arquitecto TI:
SM/Procesos: Marco Galvéz / Sorteos
VP Tec Ventures
Fecha fin plan: N/A
Fecha fin real: N/A
Estatus:
Presupuesto autorizado: N/A
Presupuesto ejercido: N/A
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
Presentación del Programa de Aliados Sorteos Tec
Carrier: $24,047 USD
GILSA: Beneficio de xx% de descuento, (xxx $.
Cemex.
Relación de socios Aliados que participan en el Marketplace
Resultados de ventas del programa de aliados.
Salida a productivo en tiempo del Marketplace
Disponibilidad de agendas de Prospectos Aliados para presentar Programa
Revisiones de contratos y procesos administrativos por parte de los aliados para la entrega de beneficios en tiempo que empaten con el programa de obra de la casa
Disponibilidad de agendas para la Programación de capacitación de equipos extendidos
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 36
Colaboraciones y Alianzas
Consolidación de plan de alianzas con un proceso institucional que permita obtener el - full potential- de cada una, permitiendo sinergias entre todos los negocios.
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre
Captación Aliados
Marketplace
Kits de Venta
Club16
TecVenues
Akky Consulting
Raspberry
Mapa de ruta
MVP1
Citas Prospectos
Kits de Venta
Marketplace Sorteos
Presentación Programa de Aliados
Muebles Casa Habitat
Quick wins Ecosistema Digital
Préstamos Confirmados
Arranque
Quick Wins
Ecosistema
Digital

## Slide 37
Plan de reconocimientos / premios nueva app
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Plan de reconocimientos/premios de la nueva APP de seguros para el uso masivo, potencial con la comunidad TEC- RSP y llevarlo a ST colaboradores voluntarios , este es parte del MKT, son reconocimientos para gente externa.
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Alan Bustamante
Líder Técnico: Rommel Hinojosa
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
Raspberry

## Slide 38
Plan de reconocimientos / premios nueva app
Breve descripción del resultado (outcome) que se espera obtener con esta iniciativa identificando el usuario/audiencia que va a impactar
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Alan Bustamante
Líder Técnico: Rommel Hinojosa
SM/Procesos:
Raspberry
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 39
Plan de reconocimientos / premios nueva app
Plan de reconocimientos/premios de la nueva APP de seguros para el uso masivo, potencial con la comunidad TEC- RSP y llevarlo a ST colaboradores voluntarios , este es parte del MKT, son reconocimientos para gente externa.
Raspberry
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 40
Akky Consulting
Posicionarnos como una importante empresa Consultora, enfocada a empresas, corporativos de cualquier industria, tanto a nivel nacional como internacional. Generamos alianzas y partnerships para maximizar nuestro alcance al mercado y expertise.
Apalancar la experiencia dentro del Tec de Mty en su proceso de transformación digital, para ofrecer nuestra metodología a empresas externas, generando así recursos adicionales para la institución.
Producto
Consultoría en Experiencia Extraordinarias
Implementaciones de nuestras plataformas de partners
  Qualtrics
  ServiceNow
  Beamery
Venta de licencias de uso de software de dichas plataformas
Subject Matter experts:
  HR
  Change Management
  Vertical de educación
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Fernando Carrillo
Líder Técnico: Julio Cossío
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
Akky

## Slide 41
Akky Consulting
Posicionarnos como una importante empresa Consultora, enfocada a empresas, corporativos de cualquier industria, tanto a nivel nacional como internacional. Generamos alianzas y partnerships para maximizar nuestro alcance al mercado y expertise.
Chf Product Owner: Alejandro Castro
Product Owner: Fernando Carrillo
Líder Técnico: Julio Cossío
SM/Procesos:
Akky
Fecha fin plan: Diciembre 2023
Fecha fin real: Ongoing
Estatus:
Presupuesto autorizado: NA
Presupuesto ejercido: NA
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
- Cerramos el 1er deal de implementación con el Tec de MTY
- Se dio el Kick off del proyecto
-Se vendió Consultoría de SME para la UPAEP
Se formaron alianzas importantes con partners de implementación: IPSUM
Presentaciones cruzadas junto con otras instancias de TecVentures: Club 16, TecVenues
-Consolidar Partnership con Qualtrics
-Consolidar Partnership con Beamery
-Tener listo el plan de mercado
- Fechas
- Montos Target a fin de año
- Clientes potenciales
- funnel
- CRM
- Incrementar flujos /ventas
- Necesidad de Consultores
- Staff de trabajo
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 42
Akky Consulting
Posicionarnos como una importante empresa Consultora, enfocada a empresas, corporativos de cualquier industria, tanto a nivel nacional como internacional. Generamos alianzas y partnerships para maximizar nuestro alcance al mercado y expertise.
Akky
Mapa de ruta
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Lanzamiento Mty
Tener al menos 3 clientes
1eros clientes
Lograr punto de equilibrio del año
Lanzamiento CDMX

## Slide 43
Akky Consulting
Posicionarnos como una importante empresa Consultora, enfocada a empresas, corporativos de cualquier industria, tanto a nivel nacional como internacional. Generamos alianzas y partnerships para maximizar nuestro alcance al mercado y expertise.
Akky
Firma Convenio Tec
Firma de Convenio
Evento para Consultores

## Slide 44
Gestión de empresas de Investigación
Constituir legal y administrativamente las empresas de proyectos de investigación.
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: Jorge Gocher
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
VP Tec Ventures

## Slide 45
Gestión de empresas de Investigación
Constituir legal y administrativamente las empresas de proyectos de investigación
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: Jorge Gocher
Líder Técnico:
SM/Procesos:
VP Tec Ventures
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 46
Gestión de empresas de Investigación
Constituir legal y administrativamente las empresas de proyectos de investigación
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 47
Club 16
Consolidar una empresa de expertos en fomentar el orgullo, sentido de pertenencia y promover el espíritu de institución educativa, empresa o club deportivo a través de Productos Oficiales. Con el fin de conectar con su comunidad a través de colecciones de productos únicos y hechos especialmente para ellos
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Jordi Espinoza
Product Owner: Alvaro Gloria
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
Club 16

## Slide 48
Club 16
Consolidar una empresa de expertos en fomentar el orgullo, sentido de pertenencia y promover el espíritu de institución educativa, empresa o club deportivo a través de Productos Oficiales. Con el fin de conectar con su comunidad a través de colecciones de productos únicos y hechos especialmente para ellos
Chf Product Owner: Jordi Espinoza
Product Owner: Alvaro Gloria
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Club 16
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 49
Club 16
Consolidar una empresa de expertos en fomentar el orgullo, sentido de pertenencia y promover el espíritu de institución educativa, empresa o club deportivo a través de Productos Oficiales. Con el fin de conectar con su comunidad a través de colecciones de productos únicos y hechos especialmente para ellos
Club 16
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 50
TecVenues - espacios,
Venues - eventos
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los espacios disponibles en los campus, especialmente definidos y delimitados, que se rentarán para eventos de terceros; generalmente incluyen estadios, auditorios y algunos espacios abiertos. además, busca aprovechar la oportunidad de desarrollar y vender servicios y experiencias de valor que se pueden convertir en un evento para los clientes.
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Jordi Espinoza
Product Owner: Gilberto Luna
Líder Técnico:
SM/Procesos: Carlo Nuñez
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
Tec Venues

## Slide 51
TecVenues - espacios,
Venues - eventos
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los espacios disponibles en los campus, especialmente definidos y delimitados, que se rentarán para eventos de terceros; generalmente incluyen estadios, auditorios y algunos espacios abiertos. además, busca aprovechar la oportunidad de desarrollar y vender servicios y experiencias de valor que se pueden convertir en un evento para los clientes.
Chf Product Owner: Jordi Espinoza
Product Owner: Gilberto Luna
Líder Técnico:
SM/Procesos: Carlo Nuñez
Tec Venues
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 52
TecVenues - espacios,
Venues - eventos
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los espacios disponibles en los campus, especialmente definidos y delimitados, que se rentarán para eventos de terceros; generalmente incluyen estadios, auditorios y algunos espacios abiertos. además, busca aprovechar la oportunidad de desarrollar y vender servicios y experiencias de valor que se pueden convertir en un evento para los clientes.
Tec Venues
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 53
Desarrollos inmobiliarios - Inmuebles y Activos Desincorporables (IADs)
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los terrenos propiedad del ITESM y sus instituciones; que se identifiquen con potencial para desarrollos inmobiliarios. Son terrenos claramente definidos que requieren inversión para poder ser aprovechados como Planes Maestros, lotes residenciales, construcción de casas y/o departamentos para venta.
Activos que pueden venderse, usarse en JVC u otras acciones de desincorporación del inventario de activos del Tec y que en general son inmuebles, pero podrían ser otro tipo de activos
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Chf Product Owner: Farid Aouragh
Product Owner: Alejandra Nerio
Líder Técnico:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
TRES

## Slide 54
Desarrollos inmobiliarios - Inmuebles y Activos Desincorporables (IADs)
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los terrenos propiedad del ITESM y sus instituciones; que se identifiquen con potencial para desarrollos inmobiliarios. Son terrenos claramente definidos que requieren inversión para poder ser aprovechados como Planes Maestros, lotes residenciales, construcción de casas y/o departamentos para venta.
Activos que pueden venderse, usarse en JVC u otras acciones de desincorporación del inventario de activos del Tec y que en general son inmuebles, pero podrían ser otro tipo de activos
Chf Product Owner: Farid Aouragh
Product Owner: Alejandra Nerio
Líder Técnico:
SM/Procesos:
TRES
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 55
Desarrollos inmobiliarios - Inmuebles y Activos Desincorporables (IADs)
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los terrenos propiedad del ITESM y sus instituciones; que se identifiquen con potencial para desarrollos inmobiliarios. Son terrenos claramente definidos que requieren inversión para poder ser aprovechados como Planes Maestros, lotes residenciales, construcción de casas y/o departamentos para venta.
Activos que pueden venderse, usarse en JVC u otras acciones de desincorporación del inventario de activos del Tec y que en general son inmuebles, pero podrían ser otro tipo de activos
TRES
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 56
Desarrollos inmobiliarios - Activos Rentables a Mediano Plazo y largo plazo (ARMs)
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los espacios y que se identifiquen con potencial para renta a mediano y/o largo plazo. Son espacios, terrenos y edificios que pueden aprovecharse monetizándolos en esquemas diversos de “renta” que garantizan ingresos a plazos de 12 meses o más – (Puede ser tiempos más cortos si se trata de espacios que no se necesitan, -- renta de tiempo completo idealmente mensual).
Descripción del problema o necesidades detectadas, razón por lo que se desarrolla el producto
Producto
Descripción del entregable (output) con lo que se busca lograr la visión objetivo del proyecto
Equipo
Qué indicadores impactan el proyecto, a qué estrategia del negocio abona, cómo se medirá el éxito del proyecto
Indicadores
Problema / Oportunidad identificada
TRES
Chf Product Owner: Farid Aouragh
Product Owner: Alejandra Nerio
Líder Técnico:
SM/Procesos:

## Slide 57
Desarrollos inmobiliarios - Activos Rentables a Mediano Plazo y largo plaza (ARMs)
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los espacios y que se identifiquen con potencial para renta a mediano y/o largo plazo. Son espacios, terrenos y edificios que pueden aprovecharse monetizándolos en esquemas diversos de “renta” que garantizan ingresos a plazos de 12 meses o más – (Puede ser tiempos más cortos si se trata de espacios que no se necesitan, -- renta de tiempo completo idealmente mensual).
Chf Product Owner: Farid Aouragh
Product Owner: Alejandra Nerio
Líder Técnico:
SM/Procesos:
TRES
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
Presupuesto autorizado:
Presupuesto ejercido:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seguimiento Resultados
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos
Etapa del proyecto

## Slide 58
Desarrollos inmobiliarios - Activos Rentables a Mediano Plazo y largo plaza (ARMs)
Es la iniciativa que busca generar ingresos aprovechando los espacios y que se identifiquen con potencial para renta a mediano y/o largo plazo. Son espacios, terrenos y edificios que pueden aprovecharse monetizándolos en esquemas diversos de “renta” que garantizan ingresos a plazos de 12 meses o más – (Puede ser tiempos más cortos si se trata de espacios que no se necesitan, -- renta de tiempo completo idealmente mensual).
TRES
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MVP 1
MVP 2
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta

## Slide 59
Ejemplo

## Slide 60
Tandas
Brindar un sistema de ahorro colectivo seguro, para las personas que buscan garantía en el cumplimiento de las contribuciones en los plazos y condiciones acordadas
Las tandas son una forma de ahorro informal basado en la confianza mutua de los integrantes para garantizar que todos cumplan con sus contribuciones, el problema es que no existe garantía de que todos los miembros respeten el orden de entrega acordado con las condiciones pactadas.
Datos de Condusef indican que el 43.7% de los adultos ahorran en medios informales, siendo el 64.8% guardado en casa y el 3i.7% en tandas.
Producto
Plataforma disponible en sitio web y/o app para las personas que busquen unirse a un sistema de ahorro colectivo automatizado.
Equipo
Número de visitantes / descargas
% tasa de conversión (visitas a participantes)
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner:
Arquitecto TI:
SM/Procesos:
Indicadores
Problema/oportunidad identificado
VP Tec Ventures

## Slide 61
Tandas
Brindar un sistema de ahorro colectivo seguro, para las personas que buscan garantía en el cumplimiento de las contribuciones en los plazos y condiciones acordadas
Chf Product Owner: Hernán García
Product Owner: TBD
Arquitecto TI: TBD
SM/Procesos:
VP Tec Ventures
Fecha fin plan:
Fecha fin real:
Estatus:
VoBo BC
Desarrollo
Deploy
Visión
Plan
Pre-Deploy
Seg Resultados
Etapa de la iniciativa
-A
-B
-A
-B
-A
-B
¿Qué entregamos este mes?
¿Qué se entregará el próximo mes?
Issues y Riesgos

## Slide 62
Tandas
Brindar un sistema de ahorro colectivo seguro, para las personas que buscan garantía en el cumplimiento de las contribuciones en los plazos y condiciones acordadas
VP Tec Ventures
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inicio de Proyecto
MVP....
Mapa de ruta
Product Vision
Roadmap
Autorización CN