## Slide 1: Retos y oportunidades
Logros
Dailys con la participación del CPO.
Capacitación a Product Owners.
Seleccíon y asignación de scrum masters: 5 SM’s en total, iniciando con procesos, cultura y posicionamiento.
Creación de material para PO’s.
Definicion de enfoques etapa 1:
  Procesos – Daniela Gamboa.
  Cultura – Ignacio Uribe.
  Posicionamiento – Andrea Rueda.
Revisión de herramientas a utilizar:
  Planview ProjectPlace / AgilePlace
  Microsoft Planner.
Stoppers
Dependencias
Retos
Siguientes pasos
Ninguno por el momento.
Ninguno por el momento.
PO de Axnet solicitando cambio por disponibilidad de agenda.
Kick off “Retos y Oportunidades” – 13FEB.
Elaborar el roadmap e historias de usuario con cada PO – 16 y 17 FEB.
Creación del DevTeam – 13 al 16 FEB.
Awareness y capacitación Scrum Team - 21 al 24 FEB.
Iniciar con el 1er sprint con cada equipo – 27 FEB.
Líder de proyecto: Gilberto Giner.
Sponsors de proyecto: Equipo Directivo.
Fecha: 10 FEBRERO 2023.